СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 06 червня 2023 року	          м. Сквира				            № 1/16

Про підготовку підприємств житлово-

комунального господарства та об’єктів

соціально-культурного призначення

Сквирської міської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року

З метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурного призначення  Сквирської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2023/2024 року, відповідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 №690 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 №85), Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним  наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.12.2008  за №1310/16001, Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 №76, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.08.2005  за №927/11207, розпорядження Київської обласної військової адміністрації від 12.05.2023 №352 «Про підготовку господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Київської області до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року», виконавчий комітет Сквирської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Утворити оперативний штаб для контролю за ходом підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурного призначення Сквирської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року (далі – оперативний штаб) у складі згідно з додатком 1.

2

2. Затвердити план заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурного призначення Сквирської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року (додаток 2).

3. Керівникам комунальних підприємств, установ, структурних підрозділів Сквирської міської ради, закладів охорони здоров’я забезпечити безумовне та своєчасне виконання плану заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурного призначення Сквирської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року у встановлені терміни.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міської голови Олександра Гнатюка.

Голова виконкому                                                        Валентина ЛЕВІЦЬКА

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Сквирської міської ради

від 06.06.2023 № 1/16

СКЛАД

оперативного штабу для контролю за ходом підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурного призначення Сквирської міської територіальної громади до роботи

в осінньо-зимовий період  2023/2024 року

| Левіцька Валентина Петрівна | - | голова оперативного штабу, Сквирська міська голова; |
| --- | --- | --- |
| Гнатюк Олександр Васильович | - | заступник голови оперативного штабу, заступник Сквирської міської голови; |
| Лупул Світлана Павлівна | - | секретарка оперативного штабу, головна спеціалістка відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради; |
| Члени оперативного штабу: |  |  |
| Хмарський Сергій Іванович | - | провідний інженер Білоцерківського району ДТЕК «Київські регіональні електромережі» (за згодою); |
| Бойко Ігор Леонідович | - | начальник 7 державної пожежно-рятувальної частини 12 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Київській області (за згодою); |
| Болтівець Олексій Леонідович | - | старший інженер з експлуатаційної діяльності Білоцерківського відділення АТ «Оператор газорозподільної системи «Київоблгаз» (за згодою); |
| Вітюк Анна Сергіївна | - | завідувач сектору цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Сквирської міської ради; |
| Гадіяк Людмила Василівна | - | директорка комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»; |
| Головченко Анатолій Степанович | - | державний інспектор з енергетичного нагляду відділу енергетичного нагляду Управління Держенергонагляду в Київській області (за згодою); |
| Дідик Андрій Павлович | - | головний державний інспектор центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці; |
| Клебанівська Оксана Станіславівна | - | начальниця відділу культури, молоді та спорту Сквирської міської ради; |
| Момотюк Тетяна Вікторівна | - | начальниця відділу праці, соціального захисту та соціального забезпечення Сквирської міської ради; |
| Дорошенко Артем Миколайович | - | в.о. директора комунального підприємства «Сквираблагоустрій»; |
| Радчук Світлана Петрівна | - | директорка комунальної установи Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг»; |
| Риченко Світлана Петрівна | - | начальниця відділу освіти Сквирської міської ради; |
| Скарбовійчук Роман Петрович | - | начальник підрозділу Сквира №6 ДП «Київський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (за згодою); |
| Сушкевич Ігор Олександрович | - | головний інженер ТОВ «Дорбудмеханізація» (за згодою); |
| Тернова Марина Валентинівна | - | начальниця відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради; |
| Чиж Андрій Григорович | - | директор комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська міська лікарня»; |
| Телятник Олександр Миколайович | - | в.о. директора комунального підприємства «Сквир-водоканал» |

Начальниця відділу капітального

будівництва, комунальної власності

та житлово-комунального

господарства Сквирської міської ради                          Марина ТЕРНОВА

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Сквирської міської ради

від 06.06.2023 № 1/16

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурного призначення Сквирської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років

| № | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обстеження та аналіз фактичного стану об’єктів життєзабезпечення, розробити комплекс заходів щодо підготовки бюджетних установ та організацій, об’єктів теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання, житлового і дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року. Розробити та затвердити графіки виконання робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/2024 року з визначенням фактичних обсягів робіт, термінами їх виконання та закріпленням відповідальних виконавців. | До 06 червня 2023 року | Відділ освіти, відділ культури, молоді і спорту, комунальна установа «Центр надання соціальних послуг», КНП СМР «Сквирська ЦМЛ», КНП СМР «Сквирський МЦПМСД», КП «Сквирське комунальне господарство», КП «Сквир-водоканал», КП «Сквираблагоустрій», ТОВ «Дорбудмеханізація» (за згодою), підрозділ Сквира №6 ДП «Київський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (за згодою), Білоцерківське відділення АТ «Оператор газорозподільної системи «Київоблгаз» (за згодою), Сквирський підрозділ ДТЕК «Київські регіональні електромережі» (за згодою) |
| 2. | Забезпечити виконання планових показників з комплексної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року згідно з графіком, із залученням представників управління Держенергонагляду у Київській області для оцінки технічного стану та організації експлуатації електричного та теплового господарства зазначених об’єктів | До 15 вересня 2023 року | Відділ освіти, відділ культури, молоді і спорту, комунальна установа «Центр надання соціальних послуг», КП «Сквирське комунальне господарство», КП «Сквир-водоканал», КП «Сквираблагоустрій» КНП СМР «Сквирська ЦМЛ», КНП СМР «Сквирський МЦПМСД», управління Державної інспекції енергетичного нагляду у Київській області (за згодою) |
| 3. | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів освіти до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023/2024 року, із залученням представників управління Держенергонагляду у Київській області для оцінки технічного стану та організації експлуатації електричного та теплового господарства закладів освіти | До 01 вересня 2023 року | Відділ освіти Сквирської міської ради, управління Державної інспекції енергетичного нагляду у Київській області (за згодою) |
| 4. | Забезпечити комплексну підготовку закладів охорони здоров’я, соціальної сфери та культури до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року | До 01 жовтня 2023 року | КНП СМР «Сквирська ЦМЛ», КНП СМР «Сквирський МЦПМСД», КУ СМР «Центр надання соціальних послуг», відділ культури молоді і спорту Сквирської міської ради |
| 5. | Забезпечити своєчасне проведення у повному обсязі розрахунків за отримані житлово-комунальні послуги та вжити заходів щодо погашення заборгованості з їх оплати | Постійно | КП «Сквирське комунальне господарство», КП «Сквир-водоканал» |
| 6. | Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки, що може бути задіяна в очистці автодоріг від снігових заметів, незалежно від форми власності та відомчої належності | До 01 листопада 2023 року | КП «Сквираблагоустрій», ТОВ «Дорбудмеханізація» (за згодою), підрозділ Сквира №6 ДП «Київський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (за згодою) |
| 7. | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних та посипкових матеріалів для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах | До 01 листопада 2023 року | КП «Сквираблагоустрій», ТОВ «Дорбудмеханізація» (за згодою), підрозділ Сквира №6 ДП «Київський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (за згодою) |
| 8. | Розробити та узгодити в установленому порядку оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | До 01 вересня 2023 року | Сектор цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Сквирської міської ради, головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області (за згодою), управління Державної інспекції енергетичного нагляду у Київській області (за згодою) |
| 9. | Розробити графіки обмежень постачання та відключень електроенергії підприємствам і організаціям у разі дефіциту паливно-енергетичних ресурсів та аварійних ситуацій, врахувавши необхідність безперебійного постачання електроенергії до опалювальних котелень, водопровідних та каналізаційних насосних станцій і очисних споруд | До 15 серпня 2023 року | Сквирський підрозділ ДТЕК «Київські регіональні електромережі» (за згодою), управління Державної інспекції енергетичного нагляду у Київській області (за згодою) |
| 10. | Провести роботи з підготовки водозабірних свердловин до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року (провести утеплення та консервування) | До 01 жовтня 2023 року | КП «Сквир-водоканал» |
| 11. | Провести роботи з підготовки мереж водопостачання та водовідведення, водонапірної станції 2 підйому та станції каналізаційно-очисних споруд до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року | До 01 жовтня 2023 року | КП «Сквир-водоканал» |
| 12. | Передбачити в місцевому бюджеті кошти на підготовку житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року | До 20 липня 2023 року | Фінансове управління Сквирської міської ради |
| 13. | Проаналізувати стан наявності на підприємствах, в установах, організаціях різних форм власності дозвільної документації на виконання робіт з підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки та у разі її відсутності вжити заходів щодо її отримання | До 01 жовтня 2023 року | Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці (за згодою), відділ освіти, відділ культури, молоді і спорту |
| 14. | Забезпечити контроль за проведенням пробного пуску об’єктів теплопостачання з подальшим оформленням спільно з представниками управління Держенергонагляду у Київській області відповідних актів готовності до опалювального періоду згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 №620/378, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за №1310/16001 | До 15 вересня 2023 року | Відділ освіти, відділ культури, молоді і спорту, відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства, КНП СМР «Сквирська ЦМЛ», управління Державної інспекції енергетичного нагляду у Київській області (за згодою), Білоцерківське відділення АТ «Оператор газорозподільної системи «Київоблгаз» (за згодою) |
| 15. | Інформувати відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради про підготовку до осінньо-зимового періоду 2023/2024 року | Щомісяця, 12 та 27 числа, до початку опалювального сезону 2023/2024 року | Відділ освіти, відділ культури, молоді і спорту, комунальна установа «Центр надання соціальних послуг», КП «Сквирське комунальне господарство», КП «Сквир-водоканал», КП «Сквираблагоустрій» КНП СМР «Сквирська ЦМЛ» |

Начальниця відділу капітального

будівництва, комунальної власності

та житлово-комунального

господарства Сквирської міської ради                                         Марина ТЕРНОВА