ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До проєкту рішення Сквирської міської ради VIIІ скликання                        «Про затвердження Програми розробки містобудівної документації для використання Сквирською міською територіальною громадою                                                          Білоцерківського району Київської області, на період 2023-2025 рр.»

### Проаналізувавши рішення Сквирської міської ради від 27.01.2022 року №10-18-VIII Про внесення змін до рішення Сквирської міської ради від 14.07.2021 року                                                               №18-9-VIII «Про затвердження Програми розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою м. Сквира на період 2021-2024 рр.» зазначаю наступне.

### «Змінами до Програми розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою м. Сквира на період 2021-2024 рр.» передбачалось на протязі 2022 року - замовити наступні роботи (код ДК 021:2015:71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії) зі:

- «Створення топографічного плану міста Сквира Білоцерківського району Київської області» в масштабі 1:2000, в цифровому та графічному форматі із застосуванням геоінформаційних технологій (топографо-геодезичні роботи) за технологією створення Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру спільно з Картографічною службою Королівства Норвегія для формування бази топографічних даних «Основна державна топографічна карта» (у форматі бази геоданих gdb з файлом карти mxd) з внесенням отриманих графічних матеріалів до геоінформаційного порталу» на суму 500 тис. грн. 00 коп.

- «Створення топографічних планів сіл Безпечна, Владиславка, Горобіївка, Домантівка, Дулицьке, Дунайка, Золотуха, Каленна, Кам'яна Гребля Квітневе, Краснянка, Кононівка, Лаврики, Малі Єрчики, Мовчанівка, Нова Пустоварівка, Оріховець, Пустоварівка, Рибчинці, Рогізна, Селезенівка, Таборів, Тарасівка, Терешки, Улянівка, Чубинці, Шаліївка, Ями Сквирської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області» в масштабі 1:2000, в цифровому та графічному форматі із застосуванням геоінформаційних технологій  (топографо-геодезичні роботи) за технологією створення Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру спільно з Картографічною службою Королівства Норвегія для формування бази топографічних даних «Основна державна топографічна карта» (у форматі бази геоданих gdb з файлом карти mxd) з внесенням отриманих графічних матеріалів до геоінформаційного порталу» - на суму 1 200 тис. грн. 00 коп.

- «Створення просторової бази геоданих, електронних (цифрових) топографічних  карт та офсетний друк тиражних відбитків топографічних карт масштабу 1:10 000 території Сквирської міської ради (територіальної громади) Білоцерківського району Київської області» на суму 800 тис. грн. 00 коп.

Всього на вищевказані роботи передбачалось використати суму 2 500 тис. грн. 00 коп.

Запланована для використання в 2022 році сума: 2 500 тис. грн. 00 коп. на вищевказані роботи так і не була використана, у зв'язку з чим виникла потреба при формуванні бюджету Сквирської міської ради територіальної громади на 2023 рік передбачити кошти на вищевказані роботи та в коригуванні «Програми розробки містобудівної документації для використання Сквирською міською територіальною громадою Білоцерківського району Київської області, на період 2021-2024 рр.» вцілому, зокрема передбачити додаткові кошти в 2023 році на наступні роботи:

- Зі створення топографічних планів сіл Антонів, Буки,  Великі Єрчики, Кривошиїнці, Малі Лисівці, Миньківці, Саврань, Самгородок, Тхорівка, Цапіївка, Шапіївка Сквирської міської територіальної громади Білоцерків-ського району Київської області» в масштабі 1:2000, в цифровому та графічному форматі із застосуванням геоінформаційних технологій  (топографо-геодезичні роботи) за технологією створення Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру спільно з Картографічною службою Королівства Норвегія для формування бази топографічних даних «Основна державна топографічна карта» (у форматі бази геоданих gdb з файлом карти mxd) з внесенням отриманих графічних матеріалів до геоінформаційного порталу)» на суму 800 тис. грн. 00 коп.

- На розробку генерального плану міста Сквира (коригування) та схеми зонування території міста Сквира - на суму 2 500 тис. грн. 00 коп.

Всього, в 2023 році на створення вищезазначених робі по містобудівній програмі передбачено використати суму 5 800 тис. грн. 00 коп.

Основні заходи реалізації Програми у 2023÷2025 рр.

Перший етап. Замовити виконання топографо-геодезичних робіт в масштабі 1:2000 для складання топографо-геодезичних планів території міста Сквира та сільських населених пунктів територіальної громади, а також складання топографо-геодезичного плану усієї території Сквирської міської територіальної громади в масштабі 1:10000 для послідуючої розробки Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади. Створення картографічної основи міста Сквира та сільських населених пунктів Сквирської міської територіальної громади передбачене у цифровій формі в державній геодезичній  системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та  кодування об’єктів будівництва.

Другий етап. Розробка містобудівної документації для потреб Сквирської міської територіальної громади, а саме: Генерального плану міста Сквира (коригування) та схеми зонування території міста Сквира на основі нового топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 та розробка Генеральних планів та схем зонування території сільських населених пунктів Сквирської міської територіальної громади на новій  топографо-геодезичній основі в масштабі 1:2000 (окремо для кожного населеного пункту) або у складі Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади на новій топографо-геодезичній основі в масштабі 1:10000.

Третій етап. Розробка детальних планів окремих територій з метою деталізації планувальних рішень окремих територій міста Сквира та інших сільських населених пунктів Сквирської міської територіальної громади.

Виконавець :

Начальник відділу архітектури,

містобудування та інфраструктури                                               Олександр ГОЛУБ

« __ »  січня 2023 р.