Сквирській міській голові

Валентині ЛЕВІЦЬКІЙ

Інформаційна довідка

про стан обстеження укриттів, що розташовані на території Сквирської міської територіальної громади

19.07.2023 року комісією у складі: заступниці міської голови – Валентини БАЧИНСЬКОЇ, заступниці начальника відділу гуманітарного розвитку райдержадміністрації – Ірини ДОЛМАТОВОЇ, заступниці начальника відділу організації заходів цивільного захисту Білоцерківського РУ ГУ ДСНС України в Київській області – Олени ШУМИГОРИ, начальниці відділу освіти Сквирської міської ради – Світлани РИЧЕНКО, провідного фахівця відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Білоцерківського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Київській області – Алли РАЙКО, завідувача сектору цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Сквирської міської ради – Анни ВІТЮК, старшого інспектора сектору ювенальної превенції відділу превенції Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції – Наталії ЧУМАК та представників балансоутримувача укриттів було здійснено обстеження укриттів, що розташовані на території Сквирської міської територіальної громади. Комісією обстежено 2 протирадіаційних укриття та 18 найпростіших укриттів за результатами складено акти обстеження кожного укриття окремо.

Основними рекомендаціями для протирадіаційного укриття №153510, м. Сквира, вул. Київська, 12 (не готове) є : привести в справність примусову вентиляцію з можливістю механічного спонукання, облаштування підлоги, усунення порушення гідроізоляції, проведення санобробки приміщень, загалом проведення капітального ремонту укриття. Рекомендації для протирадіаційного укриття № 153507, м. Сквира, вул. Соборна, 32 (не готове) є : привести в справність примусову вентиляцію з можливістю механічного спонукання, облаштування підлоги, усунення порушення гідроізоляції, дооблаштування санвузлів, дооблаштування лісць для сидіння, косметичний ремонт стін.

Для найпростіших укриттів визначено такі основні рекомендації: усунення порушень гідроізоляції приміщень укриттів, дооблаштування або повне облаштування підлоги, заміна вхідних дверей, облаштування аварійних виходів (можливий варіант при ямкового аварійного виходу), обладнання санвузлів. Особлива увага була націлена на вентиляційну систему оскільки, у багатьох укриттях відсутня навіть природна система вентиляції, а площа та місткість значна ( Шамраївський НВК, Буківський НВК, Рудянська філія Шамраївського НВК, Чубинецький будинок культури). Також одним з неменше важливих рекомендацій є санітарний стан укриттів який включає в себе достатню кількість освітлення, облаштування санвузлів з дотриманням вимог чинного законодавства (ЗЗСО №1, ЗЗСО №3, Горобіївський НВК , Чубинецький будинок культури, академічний ліцей №2.).

Загальним висновком комісії є рекомендувати до використання підвальні приміщення як найпростіші укриття для учасників освітнього процесу та цивільного населення за умов виконання рекомендацій, які вказанні в актах обстеження кожного укриття окремо.

Завідувач сектору цивільного захисту,

мобілізаційної та оборонної роботи

Сквирської міської ради                                                   Анна ВІТЮК