СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

від 12 грудня 2023 року              м. Сквира                             №   -42-VIII

Про виконання Програми заходів

по організації благоустрою Сквирської

міської територіальної громади на 2022-2027 роки

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», Правилами благоустрою території Сквирської міської ради, затвердженими рішенням Сквирської міської ради №15-19-VІІІ від 22 лютого 2022 року, враховуючи висновки постійної комісії Сквирської міської  ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища, Сквирська міська рада VIII скликання

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про виконання Програми заходів по організації благоустрою Сквирської міської територіальної громади взяти до відома (додається).

2. Виконуючому обов’язки директора комунального підприємства «Сквираблагоустрій» Шутенку С.О., старостам міської ради тримати на контролі питання щодо забезпечення належного санітарного стану в населених пунктах Сквирської міської територіальної громади.

3. Зобов’язати керівників підприємств, установ та організацій територіальної громади усіх форм власності забезпечити систематичне належне прибирання власних та закріплених за ними територій.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища.

Міська голова						Валентина ЛЕВІЦЬКА

ПОГОДЖЕНО :

Секретар міської ради                                                         Тетяна ВЛАСЮК

Заступник міського голови					Людмила СЕРГІЄНКО

Начальник відділу з питань

юридичного забезпечення ради

та діловодства міської ради					 Ірина КВАША

Начальник організаційного відділу

міської ради (уповноважений з питань

запобіганнятавиявленнякорупції)                               Віктор САЛТАНЮК

ВИКОНАВЕЦЬ:

Начальниця відділу капітального

будівництва, комунальної власності та

житлово-комунального господарства		                   Марина ТЕРНОВА

Рекомендовано до внесення на

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії з питань

комунального майна, ЖКГ, благоустрою

таохоронинавколишньогосередовища                           Микола СИВОРАКША

Додаток

до рішення сесії

Сквирської міської ради

від 06.12.2022 № 13-27-VIII

Про виконання Програми заходів по організації благоустрою

Сквирської міської територіальної громади на 2022-2027 роки

В громаді діє Програма заходів по організації благоустрою Сквирської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням сесії Сквирської міської ради від 23.12.2021 №08-17-VІІІ та відповідними змінами. На реалізацію заходів програми на 2023 рік передбачені кошти в сумі 9499,5 тис.грн. Фактично за 11-ть місяців 2023 року використано 7856,7 тис. грн.

Незважаючи на введення із 24 лютого 2022 року воєнного стану, заходи по організації проводяться в повному обсязі.

Сквирською міською радою в березні-квітні та в жовтні організовано проведення акції «За чисте довкілля», в рамках якої  проводиться благоустрій територій та ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

На виконання розпорядження Сквирської міської ради була  організована робота по приведенню в належний стан вулиць та провулків населених пунктів громади,  територій підприємств, установ та організацій, прибудинкових територій житлового фонду, індивідуальних господарств громадян, берегів річок, пришляхових лісових смуг, зупинок громадського транспорту,обрізку дерев та кущів тощо.

Через засоби масової інформації було оголошено звернення до мешканців міста, приватних підприємців, трудових колективів та організацій про завдання з благоустрою міста.

Під час благоустрою впорядковано території парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків. Здійснено благоустрій Меморіалу Слави, пам’ятників та братських могил, всіх кладовищ в населених пунктах громади. Прибрано території підприємств, установ та організацій.

Приведено в належний естетичний вигляд клумби та газони. Побілено стовбури дерев на центральних вулицях міста, сільських населених пунктів та на територіях підприємств, установ, організацій. Комунальне підприємство «Сквираблагоустрій» провело кронування та санітарну обрізку  аварійно-небезпечних дерев та кущів в м. Сквира.

Для забезпечення повного збирання та вивезення загальноміського сміття розроблена та затверджена рішенням міської ради від 23.12.2021 року за №09-17-VIII «Програма забезпечення збору, вивезення та захоронення твердих  відходів  на 2021 -2025 роки».

На реалізацію заходів програми на 2023 рік передбачені кошти в сумі 1211,4тис.грн. Фактично за 11-ть місяців 2023 року використано 1025,9 тис. грн.

В рамках виконання програми за звітний період із місць загального користування зібрано та перевезено 6,4 тис. м. куб сміття з місць загального користування та стихійних сміттєзвалищ.

На виконання розділу програми по утриманню і поточному ремонту електромереж зовнішнього освітлення комунальне підприємство обслуговує мережі протяжністю 380 км.  з кількістю світлоточок 5046 одиниць.

Для забезпечення робіт по утриманню мереж зовнішнього освітлення придбано електротоварів на загальну суму 208,5 тис. грн.

За звітний період  замінено 412 ламп ЛЕД, проведено ремонт частини ліній, замінено матриці, драйвера тощо.

Для безперебійного постачання електроенергією за 11-ть місяців 2023 року використано 359,2 тис. грн.

На виконання розділу Програми щодо охорони та захисту тваринного світу, регулюванню чисельності безпритульних тварин гуманними методами використано 148,0 тис. грн.  для обслуговування 83 тварин.

Для покращення транспортно-експлуатаційного стану вулиць, мостів, дорожньої інфраструктури, забезпечення безперервного розвитку вулично-дорожньої мережі, покращення її технічних показників, підвищення рівня безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, розвитку автомобільного туризму, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства розроблено «Програму утримання та розвитку дорожнього господарства Сквирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» затвердженої міською радою 22.12.2020 року за №16-3-VIII.

На реалізацію заходів програми на 2023 рік передбачені кошти в сумі 6461,3 тис. грн. Фактично за 11-ть місяців 2023 року освоєно 4925,4 тис.грн. в тому числі на проведення поточного ремонту дорожньогопокриття3805,3 тис. грн. із 5000,0 тис. грн. запланованих, а саме:

| Названаселеного пункту | Назвавулиці | Сума | Площа м2/ Обсяги м3 | Покриття |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Буки | вул.Польова | 198 579,60 | 1418/180 | б/щебінь |
| Чубинці | вул.Шкільна | 59 210,40 | 423/55 | б/щебінь |
| Чубинці | вул.Яблунева | 62 977,18 | 450/58,5 | б/щебінь |
| Дулицьке | вул.Березина | 72 752,40 | 520/74 | б/щебінь |
| Красноліси | вул. Миру | 82 830,00 | 592/76 | б/щебінь |
| Токарівка | вул. С.Альошина | 198 883,20 | 1421/170 | б/щебінь |
| Кам`яна Гребля | вул.Новоселецька | 199 756,80 | 1427/178 | б/щебінь |
| Золотуха | вул.ТарасаШевченка | 199 945,20 | 1428/198 | б/щебінь |
| Самгородок | вул.Кооперативна | 199 995,60 | 1429/160 | б/щебінь |
| Сквира | вул.Карла Болсуновського | 143 209,20 | 129 | Асфальт |
| Сквира | провул.Карла Болсуновського | 39 202,79 | 105 | Асфальт |
| Сквира | пров.Миколи Гоголя | 80 952,04 | 49 | Асфальт |
| Сквира | вул.МаксимаРильського | 172 148,54 | 159,9 | Асфальт |
| Сквира | вул.Червона | 77 971,68 | 184 | Асфальт |
| Сквира | пров. Георгія Якушкіна | 133 907,08 | 89,7 | Асфальт |
| Сквира | Вул. Соборна | 191614,85 | 201,7 | Асфальт |
| Сквира | Вул. Липовецька | 199711,19 | 212,5 | Асфальт |
| Сквира | Вул. Пустоварівська | 152400,04 | 160 | Асфальт |
| Сквира | Вул. Віктора Кібенка | 190250,51 | 200 | Асфальт |
| Сквира | вул. Академіка Кононського | 196446,85 | 206 м2 | Асфальт |
| Сквира | провул. Новоселецький | 199118,12 | 178,19 м3 | б/щебінь |
| Сквира | провул. Кільцевий | 199118,12 | 178,19 м3 | б/щебінь |
| Безпечна | вул. Квітнева | 193300,29 | 179,97 м3 | б/щебінь |
| Миньківці | вул. Тараса Шевченка | 199177,05 | 160,37 м3 | б/щебінь |
| Шамраївка | вул. Волоти | 161886,72 | 219,77 м3 | б/щебінь |

Розом з тим, слід зазначити, що в грудні заплановано завершення поточного ремонту дорожнього покриття наступних вулиць населених пунктів громади:

| Сквира | вул. Успенська | 196780,89 | 160 м3 | б/щебінь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сквира | вул. Корольова | 198010,77 | 161 м3 | б/щебінь |
| Великі Єрчики | вул. Миколи Гоголя | 197685,01 | 150 м3 | б/щебінь |
| Терешки | вул. Польова | 196599,53 | 135 м3 | б/щебінь |
| Квітневе | вул. Миру | 198327,62 | 143 м3 | б/щебінь |
| Красноліси | вул. Космонавтів | 196388,31 | 154,5 м3 | б/щебінь |

Після завершення вищевказаних робіт планове завдання буде виконано повністю.

Для забезпечення обслуговування дорожньої мережі в осінньо-зимовий період комунальним підприємством заготовлено та приготовлено 223 тони посипочного матеріалу,

Відповідно до покладених завдань, інспектором  з благоустрою комунального підприємства «Сквираблагоустрій» проведено роботу щодо дотримання ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою на території Сквирської МТГ юридичними та фізичними особами:

- направлено 275 попереджень стосовно приведення у належний стан території, яка перебуває у власності, або орендована з урахуванням передбаченими  законом меж;

- за результатами перевірок звернень від громадян складено 52 акти обстеження;

- на виконання рішення Сквирської міської ради щодо благоустрою територій  до проведення благоустрою вручено483 пам’ятки про благоустрій жителям та суб’єктам господарської діяльності всіх форм власності;

- в складі комісії здійснено обстеження 703 зелених насаджень, які включені в акти видалення або санітарну обрізку;

- на підставі рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради  виписано та врученовсі ордери про видалення або санітарну обрізкуаварійних, проблемних дерев.

За результатами попереджень та відсутності адекватних кроків по усуненню виявлених недоліків направлено 1 протокол на розгляд адміністративної комісії Сквирської міської ради та по 6-ти протоколах виступав заявником порушення правил благоустрою, які оформляли працівники поліції.

Постійно здійснюється профілактично-роз’яснювальна робота з жителями Сквирської МТГ щодо запобігання порушень законодавства в сфері благоустрою населених пунктів, про необхідність укладення договорів на вивезення твердих побутових відходів (сміття) зі своїх дворів, а також необхідність впорядкувати прилеглі до житлових будинків та земельних ділянок.

Начальниця відділу капітального

будівництва, комунальної власності

та ЖКГ	Марина ТЕРНОВА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення «Про виконання Програми заходів по організації благоустроюСквирської міської територіальної громади на 2022-2027 роки»

З метою здійснення контролю за станом виконання заходів Програми по організації благоустрою Сквирської міської територіальної громади на 2022-2027 роки розроблений проект відповідного рішення.

Проєкт рішення підготовлено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території Сквирської міської ради, затверджених рішенням Сквирської міської ради №15-19-VІІІ від 22 лютого 2022 року.

Начальниця відділу капітального

будівництва,комунальної власності та

житлово-комунального господарства

Сквирської міської ради				                    Марина ТЕРНОВА

Лист розсилки

до проєкту рішення «Про виконання Програми заходів по організації благоустроюСквирської міської територіальної громади на 2022-2027 роки»

| № з/п | ПІБ | Посада | Електронна адреса | Кількість примірників |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тернова Марина Валентинівна | Начальниця відділу капітального будівництва та ЖКГ | kap_bud2021@ukr.net | 2 примірники |

Начальниця відділу капітального

будівництва,комунальної власності та

житлово-комунального господарства

Сквирської міської ради                                                                 Марина ТЕРНОВА