СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

від 06 грудня 2022 року              м. Сквира                             № 13-27-VIII

Про виконання Програми заходів

по організації благоустрою Сквирської

міської територіальної громади на 2022-2027 роки

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», Правилами благоустрою території Сквирської міської ради, затвердженими рішенням Сквирської міської ради №15-19-VІІІ від 22 лютого 2022 року, враховуючи висновки постійної комісії Сквирської міської  ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища, Сквирська міська рада VIII скликання

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про виконання Програми заходів по організації благоустрою Сквирської міської територіальної громади взяти до відома (додається).

2. Виконуючому обов’язки директора комунального підприємства «Сквираблагоустрій» Пінчуку О.М., старостам міської ради тримати на контролі питання щодо забезпечення належного санітарного стану в населених пунктах Сквирської міської територіальної громади.

3. Зобов’язати керівників підприємств, установ та організацій територіальної громади усіх форм власності забезпечити систематичне належне прибирання власних та закріплених за ними територій.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища.

Міська голова						Валентина ЛЕВІЦЬКА

ПОГОДЖЕНО :

Заступник міського голови                                	 	Олександр ГНАТЮК

Заступник міського голови					Людмила СЕРГІЄНКО

Начальник відділу з питань

юридичного забезпечення ради

та діловодства міської ради					 Ірина КВАША

Додаток

до рішення сесії

Сквирської міської ради

від 06.12.2022 № 13-27-VIII

Про виконання Програми заходів по організації благоустрою

Сквирської міської територіальної громади на 2022-2027 роки

В громаді діє Програма заходів по організації благоустрою Сквирської територіальної громади на 2022-2027 роки, затверджена рішенням сесії Сквирської міської ради від 23.12.2021 №08-17-VІІІ та відповідними змінами. На реалізацію заходів програми передбачені кошти в сумі 8900,0 тис.грн. Фактично за 9-ть місяців 2022 року використано 5948,8 тис. грн.

Незважаючи на введення із 24 лютого 2022 року воєнного стану, заходи по організації проводяться в повному обсязі.

Сквирською міською радою в березні-квітні та в жовтні організовано проведення акції «За чисте довкілля», в рамках якої  проводиться благоустрій територій та ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

На виконання розпорядження Сквирської міської ради була  організована робота по приведенню в належний стан вулиць та провулків населених пунктів громади,  територій підприємств, установ та організацій, прибудинкових територій житлового фонду, індивідуальних господарств громадян, берегів річок, пришляхових лісових смуг, зупинок громадського транспорту,обрізку дерев та кущів тощо.

Через засоби масової інформації було оголошено звернення до мешканців міста, приватних підприємців, трудових колективів та організацій про завдання з благоустрою міста.

Під час благоустрою впорядковано території парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків. Здійснено благоустрій Меморіалу Слави, пам’ятників та братських могил, всіх кладовищ в населених пунктах громади. Прибрано території підприємств, установ та організацій.

Приведено в належний естетичний вигляд клумби та газони. Побілено стовбури дерев на центральних вулицях міста, сільських населених пунктів та на територіях підприємств, установ, організацій. Комунальне підприємство «Сквираблагоустрій» провело кронування та санітарну обрізку  аварійно-небезпечних дерев та кущів.

Разом з тим, на території Сквирської міської ради проведено акцію «Сади перемоги», в якій приймали участь жителі громади, Висаджено 4 (чотири) тисячі фруктових саджанців.

Для дотримання санітарних норм на території громади відкрито громадську модульну вбиральн\ю. Тариф за користування вбиральнею затверджений рішенням виконавчого комітету в розмірі 3 грн. за відвідування.

Для забезпечення повного збирання та вивезення міського сміття розроблена та затверджена рішенням міської ради від 23.12.2021 року за №09-17-VIII «Програма забезпечення збору, вивезення та захоронення твердих  відходів  на 2021 -2025 роки».

На реалізацію заходів програми передбачені кошти в сумі 1520,0 тис.грн. Фактично за 9-ть місяців 2022 року використано 874,0 тис. грн.

В рамках виконання програми за звітний період із місць загального користування зібрано та перевезено 4,9 тис. м. куб міського сміття.

На виконання розділу програми по утриманню і поточному ремонту електромереж зовнішнього освітлення комунальне підприємство обслуговує мережі протяжністю 380 км.  з кількістю світлоточок 5046 одиниць.

Для забезпечення робіт по утриманню мереж зовнішнього освітлення придбано електротоварів на загальну суму 48,5 тис. грн.

За звітний період, із залишків, замінено 370 ламп ЛЕД, проведено ремонт частини ліній, замінено матриці, драйвера тощо.

Для безперебійного постачання електроенергією за 9 місяців 2022 року використано 754,7 тис. грн.

На виконання розділу Програми щодо охорони та захисту тваринного світу, регулюванню чисельності безпритульних тварин гуманними методами використано 98,3 тис. грн.  для обслуговування 54 тварин.

Для покращення транспортно-експлуатаційного стану вулиць, мостів, дорожньої інфраструктури, забезпечення безперервного розвитку вулично-дорожньої мережі, покращення її технічних показників, підвищення рівня безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, розвитку автомобільного туризму, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства розроблено «Програму утримання та розвитку дорожнього господарства Сквирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» затвердженої міською радою 22.12.2020 року за №16-3-VIII.

На реалізацію заходів програми передбачені кошти в сумі 3050,0 тис.грн. Фактично за 9-ть місяців 2022 року використано 1086,4 тис. грн.

На виконання рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради було проведено:

поточний ремонт дорожнього покриття білощебеневою сумішшю таких вулиць:

- вул. Короленка в м. Сквира протяжністю 300 м (вартість робіт 191 371,20 грн.)

- вул. Вишнева в м. Сквира  — 290 м (вартість робіт 166 388,18 грн.)

- вул. Лесі Українки в м. Сквира — 300 м (вартість робіт 167 990,40 грн.)

- вул. Некрасова в м. Сквира  — 300 м (вартість робіт 170 813,59 грн.)

- вул. Партизанська в с. Дулицьке — 680 м  (вартість робіт 167 900,00 грн.)

та поточний ремонт дорожнього покриття асфальтуванням таких вулиць:

- вул. Максима Рильського в м. Сквира — 50 м (вартість робіт до 218 131,15 грн.)

- вул. Липовецька в м. Сквира  — 50 м (вартість робіт до 381 782,41 грн.).

- вул. Червона площа – 226,7 м кв (вартість 249 991,21 грн.)

Відповідно до покладених завдань, інспектором  з благоустрою комунального підприємства «Сквираблагоустрій» проведено роботу щодо дотримання ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою на території Сквирської МТГ юридичними та фізичними особами:

- направлено 178 попереджень стосовно приведення у належний стан території, яка перебуває у власності, або орендована з урахуванням передбаченими  законом меж;

- за результатами перевірок звернень від громадян складено 17 актів обстеження;

- на виконання рішення Сквирської міської ради щодо благоустрою територій  до проведення 2-х місячників благоустрою вручено 545 пам’яток про благоустрій жителям та суб’єктам господарської діяльності всіх форм власності;

- в складі комісії здійснено обстеження 895 зелених насаджень, які включені в акти видалення або кронування ;

- на підставі рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради  виписано та вручено 104 ордери про видалення або кронування аварійних, проблемних дерев.

За результатами попереджень та відсутності адекватних кроків по усуненню виявлених недоліків направлено 1 протокол на розгляд адміністративної комісії Сквирської міської ради та по 5-ти протоколах виступав заявником порушення правил благоустрою, які оформляли працівники поліції.

Постійно здійснюється профілактично-роз’яснювальна робота з жителями Сквирської МТГ щодо запобігання порушень законодавства в сфері благоустрою населених пунктів, про необхідність укладення договорів на вивезення твердих побутових відходів (сміття) зі своїх дворів, а також необхідність впорядкувати прилеглі до житлових будинків та земельних ділянок.

Заступник міської голови                                         	 Олександр ГНАТЮК